AI-PMS 기반
회의·업무·지식 통합관리 플랫폼
요구사항 정의서

2026. 6.

문서 버전: v0.2 | 기준일: 2026.06.30.

| 구분 | 부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | 새싹_team 2 | - | 김희섭 | - | 요구사항·통합 설계 |
| 플랫폼 서버 | 새싹_team 2 | - | 박주연 | - | Platform API |
| 수집 서버 | 새싹_team 2 | - | 김강현 | - | Collection API |

개정 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 변경 사유 | 작성자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026.06.30. | 최초 초안 작성 | 문서 작성 착수 | 김희섭 | 초안 |
| v0.2 | 2026.06.30. | MVP 범위, 역할명, 중복 목차, 추적성 정리 | 개발 기준 문서화 | 김희섭 | 정리본 |

# 목차

| 번호 | 제목 |
| --- | --- |
| 1 | 개요 |
| 2 | 플랫폼 개요 |
| 3 | 사용자 요구사항 |
| 4 | 기능 요구사항 |
| 5 | 외부 인터페이스 요구사항 |
| 6 | 데이터 요구사항 |
| 7 | 비기능 요구사항 |
| 8 | 검증 및 추적성 |
| 9 | MVP 범위 통제 기준(Scope Gate) |

# 1. 개요

## 1.1. 문서 목적

본 문서는 로컬 LLM 기반 AI-PMS 플랫폼 개발을 위한 시스템 범위, 사용자 요구, 기능 요구사항, 데이터 요구사항, 외부 인터페이스 요구사항, 비기능 요구사항, 수용기준을 정의하기 위한 개발용 요구사항 정의서임.

본 문서는 개발팀이 기능 구현, 화면 설계, API 설계, 데이터 모델링, 테스트 시나리오 작성 시 기준 문서로 활용함. 특히 이번 과제의 구현/검증 범위와 후속 확장 범위를 구분하는 기준 문서로 사용함.

## 1.2. 시스템 목적

본 시스템은 회의 음성 및 관련 자료를 수집하고, 로컬 LLM 기반 AI 분석을 통해 회의록 초안과 후속 업무 후보를 생성한 뒤, 사용자의 검토·승인을 거쳐 PMS 실행정보로 반영하는 것을 목적으로 함.

시스템의 핵심은 회의록 자동 작성 자체가 아니라 회의내용을 업무, 결정사항, 리스크, 자원 요청, 지식관리 데이터로 전환하는 것임.

## 1.3. 시스템 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 포함 범위 | 사번 기반 로그인, 프로젝트 선택, 회의 음성 업로드, 파일 검증, 분석작업 생성, AI 분석, 회의록 검토·승인, 이메일 배포, PMS 실행정보 반영, 감사로그 |
| 제외 범위 | 참석자 선택 필수화, 화자 매핑, 발언자/담당자 임의 추정, 실시간 자막, AI 분석결과 자동 확정, 공개 회원가입, ERP·HCM 실시간 연동, 문서관리 고도화, 알림 고도화, 칸반보드 전체 기능 |
| 개발 기준 | MVP 중심 구현, 후속 확장 가능 구조 유지 |
| 주요 연결 기준 | Project_ID, Meeting_ID, source_id |

## 1.4. 용어 및 약어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| AI-PMS | AI 기반 프로젝트 관리 시스템 |
| PMS | 프로젝트 관리 시스템 |
| STT | 음성을 텍스트로 변환하는 Speech-to-Text 기능 |
| LLM | 대규모 언어모델 |
| 회의록 초안 | AI 분석 결과를 바탕으로 생성된 검토 전 회의록 |
| 승인본 | 사용자 검토·승인을 거쳐 확정된 회의록 |
| Action Item | 회의에서 도출된 후속 업무 후보 |
| Risk | 회의에서 식별된 위험요소 후보 |
| Project_ID | 프로젝트 단위 데이터를 연결하는 식별자 |
| Meeting_ID | 회의 단위 데이터를 연결하는 식별자 |
| source_id | PMS 반영 데이터의 원천 회의 또는 분석결과 식별자 |
| Worker | STT 및 LLM 분석을 수행하는 비동기 처리 주체 |

# 2. 플랫폼 개요

## 2.1. 플랫폼 개발 목적

본 플랫폼은 회의 음성 및 관련 자료를 수집하고, AI 분석을 통해 회의록 초안과 후속 업무 후보를 생성한 뒤, 사용자 검토·승인을 거쳐 PMS 실행정보로 반영하기 위한 업무지원 플랫폼임.

개발 목적은 단순 회의록 자동 작성이 아니라, 회의내용을 프로젝트 운영정보로 활용할 수 있도록 업무·결정·리스크·자원·지식 데이터로 전환하는 것임.

## 2.2. 플랫폼 적용 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 포함 범위 | 로그인, 프로젝트 선택, 회의정보 업로드, 파일 검증, AI 분석, 회의록 검토·승인, 이메일 배포, PMS 실행정보 반영, 감사로그 기록 |
| 제외 범위 | 참석자 선택 필수화, 화자 매핑, 발언자/담당자 임의 추정, 실시간 자막, AI 자동 확정, ERP 실시간 연동, 문서관리 고도화, 칸반보드 전체 기능 |
| 주요 연결 기준 | Project_ID, Meeting_ID, source_id |
| 개발 기준 | MVP 중심 구현, 후속 확장 가능 구조 유지 |

## 2.3. 사용자 유형 및 역할

| 사용자 유형 | 설명 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 일반 사용자 | 회의정보를 업로드하고 처리상태를 확인하는 사용자 | 프로젝트 선택, 회의 녹음·업로드, 처리상태 확인 |
| 프로젝트 관리자 | 회의록을 검토·승인하고 PMS 반영을 수행하는 사용자 | 회의록 검토·수정·승인, 이메일 배포, Action Item·Risk 반영 |
| 시스템 관리자 | 사용자와 권한을 관리하는 사용자 | 사용자 등록, 계정 상태관리, 프로젝트 권한 관리 |
| 운영 담당자 | 분석작업과 오류 상태를 확인하는 사용자 | 분석 상태조회, 실패 원인 확인, Retry 확인, 감사로그 조회 |

## 2.4. 주요 업무 흐름

| 단계 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 사번 기반 로그인 |
| 2 | 프로젝트 선택 |
| 3 | 회의 녹음 또는 회의 음성파일 업로드 |
| 4 | 업로드 세션 생성 및 파일 검증 |
| 5 | 분석 Job 생성 및 Worker Lease 기반 처리 |
| 6 | STT 변환 및 회의내용 중심 AI 분석 |
| 7 | 분석 JSON 생성 및 Schema 검증 |
| 8 | 회의록 초안 저장 |
| 9 | Web 기반 검토·수정·승인 |
| 10 | 승인 회의록을 프로젝트 참여인원에게 이메일 배포 |
| 11 | 승인 후보 항목을 PMS 실행정보로 반영 |
| 12 | 주요 처리 이력 감사로그 기록 |

## 2.5. 운영 환경

| 구분 | 운영 기준 |
| --- | --- |
| 앱 | 프로젝트 선택, 회의 녹음·업로드, 처리상태 확인 제공. 앱은 녹음 중심으로 구성함. |
| Web | 회의록 검토·수정·승인, 이메일 배포, PMS 반영 제공 |
| Backend | 인증, 프로젝트, 회의, 회의록, 배포, PMS 반영, 상태관리 제공 |
| AI 분석 처리 기능 | STT 변환, 회의내용 분석, 분석결과 생성 |
| DB | 사용자, 프로젝트, 회의, 회의록, 분석결과, 감사로그 저장 |
| 파일 저장소 | 회의 음성파일 및 관련 자료 저장 |
| 이메일 발송 환경 | 승인 회의록 이메일 배포 및 발송 결과 기록 |

# 3. 사용자 요구사항

## 3.1. 일반 사용자 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| UR-GEN-001 | 프로젝트 선택 | 사용자는 권한이 있는 프로젝트를 선택할 수 있어야 함 |
| UR-GEN-002 | 회의정보 업로드 | 사용자는 회의 음성 또는 관련 자료를 업로드할 수 있어야 함 |
| UR-GEN-003 | 처리상태 확인 | 사용자는 업로드, 분석, 검토, 승인, 배포 상태를 확인할 수 있어야 함 |
| UR-GEN-004 | 회의록 조회 | 사용자는 권한이 있는 회의록을 조회할 수 있어야 함 |

## 3.2. 프로젝트 관리자 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| UR-PM-001 | 회의록 검토 | 프로젝트 관리자는 AI가 생성한 회의록 초안을 검토할 수 있어야 함 |
| UR-PM-002 | 회의록 수정 | 프로젝트 관리자는 회의록 초안을 수정할 수 있어야 함 |
| UR-PM-003 | 회의록 승인·반려 | 프로젝트 관리자는 회의록을 승인하거나 반려할 수 있어야 함 |
| UR-PM-004 | 이메일 배포 | 프로젝트 관리자는 승인된 회의록을 프로젝트 참여인원에게 이메일로 배포할 수 있어야 함 |
| UR-PM-005 | PMS 반영 | 프로젝트 관리자는 승인된 후보 항목을 PMS 실행정보로 반영할 수 있어야 함 |

## 3.3. 시스템 관리자 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| UR-ADMIN-001 | 사용자 등록 | 시스템 관리자는 사용자를 등록할 수 있어야 함 |
| UR-ADMIN-002 | 권한 관리 | 시스템 관리자는 사용자와 프로젝트 권한을 관리할 수 있어야 함 |
| UR-ADMIN-003 | 계정 상태관리 | 시스템 관리자는 사용자 계정을 활성·비활성 처리할 수 있어야 함 |
| UR-ADMIN-004 | 감사로그 조회 | 시스템 관리자는 주요 행위 이력을 조회할 수 있어야 함 |

## 3.4. 운영 담당자 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| UR-OPS-001 | 분석 상태 확인 | 운영 담당자는 분석 Job 상태를 확인할 수 있어야 함 |
| UR-OPS-002 | 오류 확인 | 운영 담당자는 실패 원인과 오류코드를 확인할 수 있어야 함 |
| UR-OPS-003 | 재시도 확인 | 운영 담당자는 Retry 상태와 처리 결과를 확인할 수 있어야 함 |
| UR-OPS-004 | 발송 상태 확인 | 운영 담당자는 이메일 발송 성공·실패 결과를 확인할 수 있어야 함 |

# 4. 기능 요구사항

## 4.1. 요구사항 식별체계

| 구분 | 식별자 체계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 | REQ-영역-번호 | 시스템이 제공해야 하는 기능 |
| 데이터 요구사항 | DREQ-영역-번호 | 데이터 구조, 저장, 연결, 추적 기준 |
| 인터페이스 요구사항 | IREQ-영역-번호 | 앱, Web, Backend, Worker 간 연계 기준 |
| 비기능 요구사항 | NREQ-영역-번호 | 품질, 보안, 사용성, 운영성 기준 |
| 수용기준 | AC-영역-번호 | 요구사항 완료 여부 판단 기준 |
| 테스트 기준 | TC-영역-번호 | 요구사항 검증 기준 |

## 4.2. 기능 요구사항 목록

| 요구사항 ID | 구분 | 요구사항명 | 상세 요구사항 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-AUTH-001 | 인증 | 사번 기반 로그인 | 사용자는 등록된 사번과 비밀번호로 로그인 가능해야 함 | 등록 사용자만 로그인 가능 |
| REQ-AUTH-002 | 인증 | 사용자·권한 관리 | 관리자는 사용자 등록, 계정 상태, 프로젝트 권한을 관리 가능해야 함 | 비활성 계정과 미권한 사용자 접근 차단 |
| REQ-PRJ-001 | 프로젝트 | 프로젝트 관리 | 사용자는 권한이 있는 프로젝트를 조회하고 관리 가능해야 함 | Project_ID 기준 프로젝트 정보 저장 |
| REQ-PRJ-002 | 프로젝트 | 프로젝트 참여인원 관리 | 프로젝트 참여인원을 등록·조회·수정 가능해야 함 | 참여인원 정보가 배포대상으로 활용 가능 |
| REQ-MTG-001 | 회의 | 회의 생성 및 상태조회 | 사용자는 프로젝트 기준 회의를 생성하고 처리상태를 조회 가능해야 함 | 회의가 Project_ID, Meeting_ID 기준으로 저장 |
| REQ-UPL-001 | 수집 | 회의정보 업로드 | 사용자는 앱에서 프로젝트 선택 후 회의 음성 또는 관련 자료를 업로드 가능해야 함 | 업로드 세션 생성 및 파일 저장 완료 |
| REQ-UPL-002 | 수집 | 파일 검증 | 시스템은 파일 포맷, 용량, checksum을 검증해야 함 | 오류 파일은 분석 Job 생성 차단 |
| REQ-JOB-001 | 분석작업 | 분석 Job 생성 및 상태관리 | 시스템은 분석 Job 생성, Worker Lease, Retry, 오류코드, 처리상태를 관리해야 함 | 중복 Claim 차단 및 실패 원인 저장 |
| REQ-AI-001 | AI 분석 | 회의내용 분석 | AI 분석 기능은 STT 변환 후 회의내용을 안건·논의내용·결정사항·후속조치 중심으로 분석해야 함 | 발언자·담당자 임의 추정 없이 결과 생성 |
| REQ-AI-002 | AI 분석 | 분석 JSON 검증 | 분석결과는 JSON Schema 기준으로 검증되어야 함 | 필수 필드 누락 시 저장 차단 |
| REQ-MIN-001 | 회의록 | 회의록 검토·수정 | 사용자는 AI가 생성한 회의록 초안을 조회하고 수정 가능해야 함 | 수정본이 버전으로 저장 |
| REQ-MIN-002 | 회의록 | 회의록 승인·반려 | 승인 권한자는 회의록을 승인 또는 반려 가능해야 함 | 승인자, 승인시각, 반려 사유 저장 |
| REQ-MIN-003 | 배포 | 승인 회의록 이메일 배포 | 시스템은 프로젝트 참여인원 기준으로 배포 대상 자동 산정을 수행하고 승인된 회의록을 이메일로 배포해야 함 | 승인본만 발송 가능하고 발송 결과 저장 |
| REQ-PMS-001 | PMS 반영 | Action Item·Risk 반영 | 사용자는 승인된 Action Item과 Risk 후보를 PMS 실행정보로 반영 가능해야 함 | Task, Risk 데이터 생성 |
| REQ-AUDIT-001 | 감사로그 | 주요 행위 이력 기록 | 시스템은 로그인, 수정, 승인, 배포, PMS 반영 이력을 기록해야 함 | 사용자, 시각, 대상, 행위 유형 저장 |

# 5. 외부 인터페이스 요구사항

## 5.1. 사용자 인터페이스 요구사항

| 인터페이스 ID | 구분 | 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| UI-APP-001 | 앱 | 앱은 프로젝트 선택, 회의 녹음·업로드, 처리상태 확인 화면을 제공해야 함 |
| UI-WEB-001 | Web | Web은 로그인, 프로젝트 관리, 회의록 검토·수정·승인, 이메일 배포 화면을 제공해야 함 |
| UI-WEB-002 | Web | Web은 승인된 후보 항목을 PMS 실행정보로 반영할 수 있는 화면을 제공해야 함 |
| UI-ADMIN-001 | 관리자 | 관리자는 사용자, 권한, 감사로그, 처리상태를 조회할 수 있어야 함 |

## 5.2. 소프트웨어 인터페이스 요구사항

| 인터페이스 ID | 구분 | 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| IREQ-API-001 | 앱·Backend | 앱은 프로젝트 조회, 업로드 세션 생성, 음성파일 업로드, 처리상태 조회 기능과 연계되어야 함 |
| IREQ-API-002 | Web·Backend | Web은 회의록 조회, 수정, 승인, 배포, PMS 반영 기능과 연계되어야 함 |
| IREQ-JOB-001 | Backend·Worker | Backend는 검증 완료 파일 기준으로 비동기 분석 Job을 생성하고 Worker가 처리 가능해야 함 |
| IREQ-MAIL-001 | Email | 시스템은 승인된 회의록을 이메일로 발송하고 발송 결과를 기록할 수 있어야 함 |

## 5.3. 통신 인터페이스 요구사항

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| API 통신 | 앱과 Web은 Backend와 HTTP 기반 API로 통신해야 함 |
| 파일 업로드 | 회의 음성파일은 업로드 세션을 통해 전송되어야 함 |
| 비동기 처리 | STT 및 LLM 분석은 비동기 Job 방식으로 처리되어야 함 |
| 상태조회 | 앱과 Web은 업로드·분석·검토·승인·배포 상태를 조회할 수 있어야 함 |
| 이메일 발송 | 이메일 발송 성공·실패 결과는 시스템에 저장되어야 함 |

# 6. 데이터 요구사항

## 6.1. 핵심 데이터 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| DREQ-CORE-001 | Project_ID 기준 연결 | 회의, 분석결과, 회의록, 업무, 리스크 데이터는 Project_ID 기준으로 연결되어야 함 | 프로젝트 상세에서 관련 데이터 조회 가능 |
| DREQ-CORE-002 | Meeting_ID 기준 추적 | PMS 반영 데이터는 원천 Meeting_ID 또는 source_id를 보유해야 함 | 업무·리스크에서 원천 회의 추적 가능 |
| DREQ-AI-001 | 분석 JSON 필수 필드 | 분석결과는 회의 전문, 요약, 결정사항, 후속업무 후보, 품질 경고 정보를 포함해야 함 | 필수 필드 누락 시 저장 차단 |
| DREQ-MIN-001 | 회의록 버전관리 | STT 원문, AI 분석결과, 사용자 수정본, 승인본을 구분 저장해야 함 | 버전별 조회 가능 |
| DREQ-AUDIT-001 | 감사로그 데이터 | 주요 행위는 사용자, 시각, 대상, 행위 유형, 결과를 포함해야 함 | 감사로그 조회 가능 |

## 6.2. 주요 데이터 항목

| 데이터 영역 | 주요 데이터 |
| --- | --- |
| 사용자 | 사용자 ID, 사번, 이름, 이메일, 권한, 계정 상태 |
| 프로젝트 | 프로젝트 ID, 프로젝트명, 설명, 상태, 참여인원 |
| 회의 | 회의 ID, 프로젝트 ID, 회의명, 일시, 처리상태 |
| 업로드 | 업로드 세션 ID, 파일명, 파일 크기, checksum, 검증상태 |
| 분석 | 분석 Job ID, 분석상태, 오류코드, Retry Count |
| 회의록 | 회의록 버전 ID, 초안, 수정본, 승인본, 승인상태 |
| 배포 | 배포 ID, 수신자, 발송상태, 발송시각 |
| PMS 반영 | Task ID, Risk ID, Decision ID, source_id |
| 감사로그 | 사용자, 행위, 대상, 시각, 결과 |

# 7. 비기능 요구사항

| 요구사항 ID | 품질특성 | 요구사항 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| NREQ-UX-001 | 사용성 | 앱 업로드 흐름은 프로젝트 선택, 녹음·업로드, 처리상태 확인 중심으로 단순화해야 함 | 핵심 흐름 3단계 이내 |
| NREQ-SEC-001 | 보안성 | 공개 회원가입은 제공하지 않고 등록 사용자만 접근 가능해야 함 | 회원가입 화면 및 API 미제공 |
| NREQ-SEC-002 | 접근통제 | 프로젝트 권한이 없는 사용자는 회의록과 분석결과에 접근할 수 없어야 함 | 미권한 접근 차단 |
| NREQ-SEC-003 | 비밀번호 보안 | 비밀번호는 평문 저장하지 않아야 함 | Hash 저장 |
| NREQ-REL-001 | 신뢰성 | 분석 Job은 Worker Lease 기반으로 중복 처리되지 않아야 함 | 동일 Job 중복 Claim 차단 |
| NREQ-REL-002 | 실패 복구 | 분석 실패 시 오류 원인과 Retry Count를 기록해야 함 | 오류코드, 오류메시지, 실패단계 저장 |
| NREQ-MNT-001 | 유지보수성 | 분석결과는 JSON Schema 기준으로 검증되어야 함 | 필수 필드 누락 시 저장 차단 |
| NREQ-OBJ-001 | 객관성 | 회의록은 화자·참석자 중심이 아니라 안건·내용 중심으로 작성되어야 함 | AI의 임의 책임 귀속 표현 방지 |
| NREQ-CTRL-001 | 책임통제 | AI 분석결과는 자동 확정하지 않고 사용자 승인 후 반영되어야 함 | 승인되지 않은 후보 항목 PMS 반영 차단 |
| NREQ-OPS-001 | 운영성 | 시스템은 업로드, 분석, 승인, 배포 상태와 오류 원인을 확인 가능해야 함 | 통합 상태조회 제공 |
| NREQ-EXT-001 | 확장성 | MVP 이후 문서관리, 알림, 업무보드, 자원관리 기능으로 확장 가능해야 함 | Project_ID 기반 확장 가능 |

# 8. 검증 및 추적성

## 8.1. 수용기준

| 수용기준 ID | 기준명 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| AC-AUTH-001 | 등록 사용자 로그인 | 공개 회원가입 없이 등록 사용자만 로그인 가능 |
| AC-UPL-001 | 회의정보 업로드 | 프로젝트 선택 후 회의 음성 업로드 가능 |
| AC-UPL-002 | 파일검증 | checksum 또는 포맷 오류 파일은 분석 Job 생성 차단 |
| AC-JOB-001 | 분석 Job 관리 | 동일 Job 중복 Claim 차단 및 Retry 기록 |
| AC-AI-001 | 분석결과 검증 | 분석 JSON은 Schema 검증 통과 후 저장 |
| AC-MIN-001 | 회의록 검토·승인 | 승인 전 수정 가능, 승인본 직접 수정 차단 |
| AC-MIN-002 | 이메일 배포 | 승인된 회의록만 이메일 배포 가능 |
| AC-PMS-001 | PMS 반영 | 승인된 후보 항목만 Task, Risk 등으로 반영 |
| AC-OBJ-001 | 객관적 회의록 | 참석자 선택과 화자 매핑 없이 안건·내용 중심 작성 |
| AC-TRC-001 | 감사 추적 | 수정, 승인, 배포, PMS 반영 이력 기록 |

## 8.2. 테스트 기준

| 테스트 ID | 검증 대상 | 검증 내용 |
| --- | --- | --- |
| TC-AUTH-001 | 로그인 | 등록 사번과 비밀번호 로그인 성공 확인 |
| TC-UPL-001 | 업로드 | 회의 음성 업로드 및 업로드 세션 생성 확인 |
| TC-UPL-002 | 파일 검증 | 오류 파일 입력 시 분석 Job 생성 차단 확인 |
| TC-JOB-001 | 분석 Job | Worker Lease와 Retry 동작 확인 |
| TC-AI-001 | AI 분석 | 회의내용 분석결과 생성 및 JSON 검증 확인 |
| TC-MIN-001 | 회의록 | 회의록 조회, 수정, 승인, 반려 확인 |
| TC-DIST-001 | 배포 | 승인 회의록 이메일 발송 및 결과 저장 확인 |
| TC-PMS-001 | PMS 반영 | Action Item과 Risk 후보 반영 확인 |
| TC-AUDIT-001 | 감사로그 | 로그인, 수정, 승인, 배포, PMS 반영 이력 확인 |

## 8.3. 요구사항 추적성 매트릭스

| 요구사항 | 관련 화면 | 관련 데이터 | 테스트 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-AUTH-001 | 로그인 화면 | users | TC-AUTH-001 |
| REQ-UPL-001 | 앱 녹음·업로드 화면 | ingestion_sessions, audio_assets | TC-UPL-001 |
| REQ-UPL-002 | 앱 녹음·업로드 화면 | audio_assets | TC-UPL-002 |
| REQ-JOB-001 | 처리상태 화면 | analysis_jobs | TC-JOB-001 |
| REQ-AI-001 | 회의록 검토 화면 | analysis_results | TC-AI-001 |
| REQ-MIN-001 | 회의록 검토 화면 | minutes_versions | TC-MIN-001 |
| REQ-MIN-003 | 이메일 배포 화면 | distributions, delivery_attempts | TC-DIST-001 |
| REQ-PMS-001 | PMS 반영 화면 | tasks, risks | TC-PMS-001 |
| REQ-AUDIT-001 | 관리자 감사로그 화면 | audit_logs | TC-AUDIT-001 |

# 9. MVP 범위 통제 기준(Scope Gate)

새 기능을 MVP에 포함하기 전 다음 기준을 모두 확인함.

| 번호 | 판단 질문 |
| --- | --- |
| 1 | 회의 업로드부터 승인·배포·PMS 반영까지의 핵심 흐름을 직접 강화하는가? |
| 2 | Project_ID 또는 Meeting_ID를 기준으로 추적 가능한가? |
| 3 | AI 결과가 자동 확정되지 않고 승인 단계를 통과하는가? |
| 4 | 참석자 선택 필수화, 화자 매핑, 공개 회원가입, ERP 실시간 연동을 다시 끌어오지 않는가? |
| 5 | 이번 과제에서 검증 가능한 API, 화면, 테이블, smoke test가 있는가? |

위 질문 중 하나라도 명확하지 않으면 후속 확장 백로그로 분리함.